少样本工业异常检测项目总览

V1–V3.3 方案演进、当前结论与论文输出定位

更新日期：2026-08-12（BTAD Holdout 最终验证完成）

# 1. 从项目启动到动态融合研究的整体过程

项目最初目标是建立一套少样本工业异常检测的可复现实验体系，并在公平的基线比较之上探索视觉—文本动态融合。工作不是直接从融合算法开始，而是先完成数据、训练协议、预测缓存和统一评测的基础建设。

数据与协议：整理 VisA、MVTec AD，并为第二阶段准备 MPDD 开发集和 BTAD 保持集；建立 1/2/4-shot、3 个随机种子、嵌套抽样和类别/样本数量核验机制。

基线复现与训练：接入 PatchCore、WinCLIP+、AnomalyDINO 和 PromptAD。每个方法的输出被转为统一 NPZ 缓存，随后由同一评价器计算图像级和像素级指标，避免直接比较不同仓库各自的评测口径。

结果与审计：VisA 上四个主要方法的 3 seeds × 1/2/4-shot 矩阵已完成；MVTec 上 PatchCore、WinCLIP+、AnomalyDINO 已完整，PromptAD 仍有部分组合待恢复。动态融合输出另有校准文件、哈希、日志和独立审计。

第二阶段动机：强视觉分支擅长定位，但文本分支可能在类别语义或部分缺陷区域提供补充。因此，融合研究的核心问题不是简单平均两个分数，而是能否在不看测试标签的条件下判断"什么时候应相信文本"。

# 2. 基线训练与当前实验格局

| 部分 | 已完成内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| VisA 基线 | PatchCore、WinCLIP+、AnomalyDINO、PromptAD 均完成 3 seeds × 1/2/4-shot 的统一预测与评测。 | 可作为主要基线证据；PromptAD 需注明 target-normal prompt tuning。 |
| MVTec 基线 | PatchCore、WinCLIP+、AnomalyDINO 的完整矩阵与统一审计已具备。 | PromptAD 尚缺 5 个组合；正式跨方法主表不能把不完整矩阵当作最终排名。 |
| MPDD 开发集（动态融合） | DINO visual + AnomalyCLIP text 3 seeds × k=1。V3.3 weighted_ensemble 跨 seed 验证完成，3/3 seeds Gate B 通过，mean ΔAP = +0.070，5/6 类别满足 2/3 重复性。 | V3.3 满足文档路线B标准，冻结方案为 dino=0.60, aclip=0.40。 |
| BTAD 保持集（动态融合） ✅ 已完成 | 冻结方案（dino=0.60, aclip=0.40）在 BTAD 3 seeds × 3 类别上直接应用，无任何修改。结果：3/3 seeds Gate B 通过，9/9 条目全部正向，mean ΔAP = +0.066。 | 完全通过——开发集冻结权重在保持集上稳定泛化，无退化。 |

# 3. V1–V3.3 的方案演进

| 版本 | 核心改动 | 验证发现 | 当前定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 以 AnomalyDINO 为视觉分支、AnomalyCLIP 为文本分支，分别融合图像分数和像素异常图；比较固定权重、双温度与熵驱动的动态权重。 | 校准把大量不同视觉分数压到边界，排序信息丢失；动态融合全面低于 AnomalyDINO。 | 第一版设计和失败链已冻结。 |
| V2 | 保留双分支，改用排序保持校准、正常参考支持范围、异常输入保护、视觉默认回退，以及受限的文本像素辅助。 | V1 的数值饱和已修复，但文本路由很少被可靠激活。3 seeds × 1/2/4-shot 开发验证中，像素定位平均增益接近零（AUPRO +0.003，1/3 seed 为正），最终关闭文本辅助退回纯视觉。 | 证明安全融合框架可运行，但未证明动态文本救援有稳定性能收益。 |
| V3（V3.1/V3.2） | 以更强的 AdaptCLIP 代替旧文本分支。Gate A1 Oracle 检查文本理论上限，Gate A2 检查无标签路由能否实现。V3.2 引入层级选择性救援。 | A1 通过：文本在 5/6 类别有额外信息。A2 失败：最保守配置平均像素 AP 下降 0.074。V3.2 层级救援 0 次有效 rescue，Gate B FAILED。 | 可审计负结果。证明换更强文本模型不足以解决无标签路由问题。 |
| V3.3（✅ 主结果） | 放弃层级救援，改用 z-score 校准 + 加权平均（weighted_ensemble）。自动化 pipeline 26 变体 × 3 seeds 批量评估。冻结方案：dino=0.60, aclip=0.40。 | ① MPDD 开发集：3/3 seeds Gate B 通过，LoO mean ΔAP = +0.070（s0 +0.046, s1 +0.075, s2 +0.090），5/6 类别满足 2/3 重复性。② BTAD 保持集：直接应用冻结权重，3/3 seeds Gate B 通过，9/9 条目全正向，mean ΔAP = +0.066。跨数据集泛化验证成功。 | 项目历史上第一个通过开发集和保持集双重验证的动态融合方案。可作为论文核心性能贡献。 |
| max_z_selection（对照） | 每像素选 z-score 最高的分支。 | MPDD 3 seeds 全部负收益。证实像素级决策在无标签条件下不可靠。 | 对照实验，验证加权集成的必要性。 |

# 4. V1–V3.3 的成与败：从负到正的分析路径

## V1：校准损害了动态权重的依据

V1 的问题发生在分数进入路由器之前。视觉分支的强弱排序在校准后被大量压缩到接近同一边界，动态权重所依赖的熵、分歧和置信度不再能反映真实的分支优势。

## V2：安全性提高，但文本帮助空间没有被稳定利用

V2 修复了 V1 的数值问题，但文本只有在严格条件下才允许介入。在 3 seeds × 1/2/4-shot 开发验证中，文本对像素定位的平均增益几乎为零（AUPRO +0.003，1/3 seed 为正），最终被迫关闭文本辅助。

## V3（V3.1/V3.2）：更强文本分支有上限，但无标签路由不能识别

Gate A1 Oracle 确认文本有额外信息（5/6 类别像素级正向）。但 Gate A2 无标签路由失败：最保守配置平均像素 AP 下降 0.074。V3.2 层级选择性救援进一步证实瓶颈——"先拒绝后救援"的门控使 text > visual 像素中 57-67% 为误报。

V2 和 V3 的共同瓶颈不是"文本有无信息"，而是"如何无标签地判断该信息是否可信"。

## V3.3：从失败中提取正确的最小单元

V3.3 的设计思路与 V1–V3 有本质不同。V1–V3 都在尝试"智能路由"——让系统无标签地判断何时相信文本。V3.3 放弃这一目标：不再做像素级决策，仅对两个分支做 z-score 校准（使量纲可比），然后按固定权重加权平均。这种"不判断、只校准"的策略反而是唯一有效的方案。

① MPDD 开发集验证（3 seeds × LoO）：

s0: ΔAP +0.046 (5/6)　s1: ΔAP +0.075 (5/6)　s2: ΔAP +0.090 (6/6)

3-seed 均值 +0.070，5/6 类别满足 2/3 重复性。唯一未达标 metal_plate（DINO 基线 0.847，天花板效应）。

② BTAD 保持集验证（冻结权重，3 seeds × 3 类别）：

s0: ΔAP +0.070 (3/3)　s1: ΔAP +0.071 (3/3)　s2: ΔAP +0.058 (3/3)

9/9 条目全部正向，mean ΔAP = +0.066。冻结权重跨数据集泛化完全通过。

对比：per-pixel max_z_selection 在 MPDD 3 seeds 全部负收益，再次印证"像素级决策不可靠"。加权集成避开了这个陷阱。

# 5. 目前项目状态与下一步

## 已完成

• 从数据协议、基线训练、统一预测缓存到方法无关评估的主链路。

• 动态融合 V1/V2/V3/V3.3 的完整实现、审计和逐版本分析。

• V3.3 首次通过 Gate B（MPDD 3/3 seeds，BTAD 3/3 seeds），满足文档路线B标准。

• MPDD 跨 seed 对比报告 + BTAD holdout 报告均已归档。

• 冻结方案确认：weighted_ensemble dino=0.60, aclip=0.40（z-score calibrate=True）。

## 不再做

• 对 V1/V2/V3.2 进行无边界参数搜索（结论已冻结）。

• 继续在 MPDD 上对 V3.3 做更多参数网格搜索。

## 优先做

1. 图像级指标补全：当前 V3.3 仅评估像素级指标，需补全图像级 AUROC/AP。

2. metal_plate 天花板分析：调查 DINO 高基线场景下融合退化的根因。

3. 补齐基线方法矩阵，MVTec 主表只使用完整配置。

4. 论文写作：以 V1–V3.2 失败消融链 + V3.3 突破为主线撰写动态融合章节。

## V3.3 的论文定位

V3.3 已满足论文主结果的标准：开发集 + 保持集双重 Gate B 通过，3 seeds 重复性验证跨数据集泛化。核心贡献可表述为：以 z-score 校准加权替代层级路由，在仅使用 K=1 正常参考、不做像素级决策的条件下，首次在严格 Leave-One-Out 和 holdout 协议下证明动态融合可以稳定超越纯视觉分支。

# 6. 论文初稿输出（简要）

论文初稿可先完成问题背景、少样本实验协议、基线训练与统一评测框架、已完成的基线结果和动态融合设计。动态融合部分应将 V1–V3.2 写成严格的消融与失败分析，再以 V3.3 的成功作为转折点。

在基线矩阵和公平比较完整前，不给出跨方法最终排名；V3.3 因其开发集 + 保持集双重验证，可直接作为论文中动态融合的核心性能贡献。消融部分应包括 max_z_selection 的负结果作为对照，证明"加权集成"优于"像素选择"。

# 7. 结语

V1–V3.2 系统性地排除了"温度调参"（V1）、"安全回退"（V2）、"更强文本模型"（V3.1）和"层级选择性路由"（V3.2）这几条路线，最终证明了一条更简单的出路：z-score 校准 + 加权平均。

V3.3 weighted_ensemble 不靠更聪明的路由来"选择"文本——它靠量纲统一来"允许"文本在数值上与视觉公平竞争。这一设计哲学上的转向，是从 V1–V3.2 的负结果中自然推导出来的。

截至 2026-08-12，V3.3 已完成 MPDD 开发集（3 seeds, LoO）和 BTAD 保持集（3 seeds, frozen weights）的双重验证，在两个数据集上均达成 3/3 seeds Gate B 通过。这是项目历史上第一个同时满足文档路线B标准和跨数据集泛化要求的动态融合方案。

后续工作重点：补全图像级指标，进行 metal_plate 天花板分析，完善基线矩阵，并启动论文写作。V3.3 的冻结方案在保持集上的零退化表现，为其作为论文主结果提供了充分的证据支持。